# 校园外卖点餐系统站会记录（三次迭代·修正版）

文档用途：项目答辩 PPT 材料整理

项目团队：还没饱    生成日期：2026年6月9日

修正说明：本版将宽表格改为两列表格与会议卡片，提升 Word/WPS 中的可读性和稳定性。

# 1. 迭代一：基础框架与核心点餐流程

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 迭代目标 | 完成系统基础架构搭建，打通学生端从登录注册、浏览商家、查看菜品到加入购物车的基础点餐链路。 |
| 核心需求/用户故事 | ST001-ST003 用户账号与认证；ST007-ST011 菜品展示与购物车；ST030 管理后台基础入口 |
| 主要交付物 | 登录注册、首页与商家列表、菜品列表/详情、购物车增删改、基础接口联调、数据库基础实体 |
| 主要风险 | 需求范围较大、接口字段不统一、购物车持久化方式未定、空数据状态不足 |

## 站会明细

| 第1次站会 | 会议记录 |
| --- | --- |
| 昨日完成 | 明确项目主题、用户角色和业务边界；确认学生端、商家端、后台管理端三类角色；确定 Spring Boot + Vue 管理端 + uni-app 小程序端的技术路线。 |
| 今日计划 | 搭建前后端基础目录；设计登录注册、首页、商家列表、菜品列表页面原型；梳理用户、商家、菜品、购物车数据表。 |
| 阻碍与调整 | 需求池较大，团队决定先收敛到 P0 核心点餐链路。 |

| 第2次站会 | 会议记录 |
| --- | --- |
| 昨日完成 | 完成项目基础路由、登录注册页面雏形和数据库基础字段设计。 |
| 今日计划 | 实现商家列表、菜品展示和基础接口联调；统一接口返回结构与页面样式。 |
| 阻碍与调整 | 前后端字段命名不一致，约定以接口文档和实体字段为准。 |

| 第3次站会 | 会议记录 |
| --- | --- |
| 昨日完成 | 商家列表和菜品列表能够展示数据；登录状态保存与基础权限判断形成雏形。 |
| 今日计划 | 开发菜品详情、购物车添加、数量修改和删除；调整首页与商家页体验。 |
| 阻碍与调整 | 购物车保存方式需要确定，团队决定优先后端持久化，方便后续生成订单。 |

| 第4次站会 | 会议记录 |
| --- | --- |
| 昨日完成 | 购物车基础功能完成；学生端浏览选餐流程打通；修复页面跳转和接口字段问题。 |
| 今日计划 | 完成迭代一自测；补充空数据提示和缺陷记录；准备迭代评审演示。 |
| 阻碍与调整 | 部分空状态和加载状态不完整，列为迭代收尾优化项。 |

## 迭代站会总结

形成可演示的“登录-浏览-选餐-加入购物车”最小可用流程。

# 2. 迭代二：订单生成、订单管理与商家处理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 迭代目标 | 在购物车基础上实现订单提交、订单明细、订单状态流转和商家接单处理，使系统从“能选餐”升级为“能下单、能处理订单”。 |
| 核心需求/用户故事 | ST013-ST017 订单核心流程；ST018-ST019 收货地址；ST014 订单列表与详情 |
| 主要交付物 | 确认订单、提交订单、订单列表、订单详情、商家接单/更新状态、取消订单与异常提示 |
| 主要风险 | 订单主表与明细表一致性、状态枚举统一、重复提交、商家端和学生端状态文案差异 |

## 站会明细

| 第1次站会 | 会议记录 |
| --- | --- |
| 昨日完成 | 复盘迭代一遗留问题；确认购物车与订单模块的数据衔接；设计订单主表和订单明细表。 |
| 今日计划 | 实现从购物车生成订单的后端逻辑；开发确认订单页面；加入金额计算和数量校验。 |
| 阻碍与调整 | 订单涉及多表写入，需要保证主订单与明细数据一致。 |

| 第2次站会 | 会议记录 |
| --- | --- |
| 昨日完成 | 订单提交接口初版完成；前端可进入订单确认页；总价计算初步可用。 |
| 今日计划 | 开发个人订单列表和订单详情；提交成功后清理对应购物车；补充收货地址选择。 |
| 阻碍与调整 | 订单状态字段需要统一枚举值，避免前端展示与后端存储不一致。 |

| 第3次站会 | 会议记录 |
| --- | --- |
| 昨日完成 | 学生端订单列表/详情完成；修复重复提交导致的数据异常；购物车清理逻辑完成。 |
| 今日计划 | 开发商家端订单处理页面；支持查看待处理订单并更新状态；增加状态流转限制。 |
| 阻碍与调整 | 商家端与学生端状态展示文案不同，需要统一业务含义后分别适配。 |

| 第4次站会 | 会议记录 |
| --- | --- |
| 昨日完成 | 商家端订单处理完成初版；订单可从待接单流转到制作中、配送中、已完成；学生端可查看最新状态。 |
| 今日计划 | 完成订单模块联调和异常场景测试；增加取消订单、无订单提示和提交失败提示；准备演示脚本。 |
| 阻碍与调整 | 异常提示不够清晰，用户无法快速判断失败原因，补充友好提示语。 |

## 迭代站会总结

打通“学生下单-商家接单-状态更新-学生查看进度”的交易闭环。

# 3. 迭代三：后台管理、配送扩展与交付优化

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 迭代目标 | 完善后台管理、公告/轮播/评价/收藏/骑手申请等支撑功能，提升演示稳定性和用户体验，完成答辩交付准备。 |
| 核心需求/用户故事 | ST020-ST029 骑手、评价收藏、消息公告；ST030-ST036 后台管理、系统优化与兼容 |
| 主要交付物 | 用户/商家/菜品/订单管理、分类与轮播维护、公告管理、收藏评价、骑手申请审核、全流程测试与演示脚本 |
| 主要风险 | 后台功能面广、答辩演示时间有限、数据统计口径需简化、异常提示和确认操作需补齐 |

## 站会明细

| 第1次站会 | 会议记录 |
| --- | --- |
| 昨日完成 | 复盘订单模块遗留问题；明确后台管理优先级；整理答辩完整业务流程。 |
| 今日计划 | 开发后台首页和基础导航；实现商家、菜品、分类管理；补充管理员权限判断。 |
| 阻碍与调整 | 后台功能较多，团队决定优先保证高频管理功能可用。 |

| 第2次站会 | 会议记录 |
| --- | --- |
| 昨日完成 | 后台框架完成；商家和菜品列表、新增、编辑、删除完成主要联调。 |
| 今日计划 | 实现订单管理、用户管理、公告/轮播维护；统一表格、按钮和消息提示。 |
| 阻碍与调整 | 删除操作存在误操作风险，需要增加确认提示。 |

| 第3次站会 | 会议记录 |
| --- | --- |
| 昨日完成 | 订单管理完成初版；后台可查看订单状态和明细；商家、菜品维护功能稳定。 |
| 今日计划 | 补充收藏、评价、骑手申请审核、消息公告；修复空数据和接口异常显示；整理测试记录。 |
| 阻碍与调整 | 统计口径需要简化，答辩以管理概览和业务闭环为主。 |

| 第4次站会 | 会议记录 |
| --- | --- |
| 昨日完成 | 完成后台数据概览和体验优化；整理学生下单、商家处理、后台管理三个演示场景。 |
| 今日计划 | 进行全流程自测；整理 PPT 材料、风险总结、迭代回顾和项目成果。 |
| 阻碍与调整 | 答辩时间有限，需要压缩演示路径，突出核心业务闭环与敏捷协作过程。 |

## 迭代站会总结

形成学生端、商家端、管理端协同的完整校园外卖点餐系统，并准备答辩展示材料。

# 站会机制对项目的作用

• 减少信息差，使前后端、数据库和页面开发每天保持同步。

• 快速暴露接口字段、状态枚举、页面空状态、异常提示等协作问题。

• 帮助团队控制需求范围，优先保障 P0/P1 核心需求可演示。

• 为答辩 PPT 提供过程证据：计划、执行、阻碍、调整、结果。