# 校园外卖点餐系统重点迭代会议记录（修正版）

文档用途：项目答辩 PPT 材料整理

项目团队：还没饱    生成日期：2026年6月9日

修正说明：本版减少宽表，采用两列表格呈现计划会、评审会、回顾会，便于直接复制到 PPT。

# 三次迭代路线概览

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 迭代 | 迭代一：基础框架与核心点餐流程 |
| 阶段目标 | 完成系统基础架构搭建，打通学生端从登录注册、浏览商家、查看菜品到加入购物车的基础点餐链路。 |
| 需求重点 | ST001-ST003 用户账号与认证；ST007-ST011 菜品展示与购物车；ST030 管理后台基础入口 |
| 验收结果 | 形成可演示的“登录-浏览-选餐-加入购物车”最小可用流程。 |

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 迭代 | 迭代二：订单生成、订单管理与商家处理 |
| 阶段目标 | 在购物车基础上实现订单提交、订单明细、订单状态流转和商家接单处理，使系统从“能选餐”升级为“能下单、能处理订单”。 |
| 需求重点 | ST013-ST017 订单核心流程；ST018-ST019 收货地址；ST014 订单列表与详情 |
| 验收结果 | 打通“学生下单-商家接单-状态更新-学生查看进度”的交易闭环。 |

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 迭代 | 迭代三：后台管理、配送扩展与交付优化 |
| 阶段目标 | 完善后台管理、公告/轮播/评价/收藏/骑手申请等支撑功能，提升演示稳定性和用户体验，完成答辩交付准备。 |
| 需求重点 | ST020-ST029 骑手、评价收藏、消息公告；ST030-ST036 后台管理、系统优化与兼容 |
| 验收结果 | 形成学生端、商家端、管理端协同的完整校园外卖点餐系统，并准备答辩展示材料。 |

# 1. 迭代一：基础框架与核心点餐流程

| 会议类型 | 重点内容 |
| --- | --- |
| 迭代计划会 | 确认 MVP 以学生点餐链路为主，后台仅保留基础数据维护入口。`n优先完成用户认证、商家/菜品展示、购物车四类 P0 需求。`n约定接口返回结构、实体命名、页面路由和数据库基础表。 |
| 迭代评审会 | 演示登录注册、首页商家列表、菜品列表、菜品详情和购物车增删改。`n验收结果：核心浏览选餐流程通过，空状态和部分提示语需要优化。 |
| 迭代回顾会 | 接口字段需要在开发前统一，减少联调返工。`n后续迭代要把订单状态、地址和金额计算作为优先风险提前拆解。 |
| PPT素材建议 | 需求侧：展示用户故事和优先级。`n过程侧：展示计划会、站会、评审会、回顾会如何推动问题闭环。`n成果侧：展示本轮可演示功能和对下一轮的支撑价值。 |

# 2. 迭代二：订单生成、订单管理与商家处理

| 会议类型 | 重点内容 |
| --- | --- |
| 迭代计划会 | 确认第二轮核心是订单闭环：确认订单、提交订单、订单列表、订单详情、商家接单。`n明确订单状态节点：待接单、制作中、配送中、已完成、已取消。`n将收货地址、订单金额、订单明细和购物车清理纳入验收标准。 |
| 迭代评审会 | 演示学生从购物车提交订单，商家查看并更新订单状态，学生查看订单进度。`n验收结果：交易主流程通过，重复提交、异常提示和状态文案完成修复。 |
| 迭代回顾会 | 订单模块的数据一致性必须优先保证，主表与明细表写入需要成组验证。`n状态枚举是跨端协作重点，后续后台管理也沿用同一套业务含义。 |
| PPT素材建议 | 需求侧：展示用户故事和优先级。`n过程侧：展示计划会、站会、评审会、回顾会如何推动问题闭环。`n成果侧：展示本轮可演示功能和对下一轮的支撑价值。 |

# 3. 迭代三：后台管理、配送扩展与交付优化

| 会议类型 | 重点内容 |
| --- | --- |
| 迭代计划会 | 确认第三轮以后台管理和交付质量为主，补齐管理端、公告/轮播、评价收藏、骑手申请等支撑功能。`n答辩演示聚焦学生端、商家端、后台管理端三类角色协同，不扩展复杂报表。`n将测试修复、演示数据准备和 PPT 材料整理纳入迭代任务。 |
| 迭代评审会 | 演示后台维护用户、商家、菜品、分类、订单，以及骑手申请审核、评价/收藏和公告管理。`n验收结果：三端业务闭环可演示，页面提示、删除确认、空状态和演示脚本完成收尾。 |
| 迭代回顾会 | 收尾阶段要控制范围，优先保障稳定性和可讲述性。`n答辩材料应从敏捷过程、需求迭代、系统成果和风险应对四个角度组织。 |
| PPT素材建议 | 需求侧：展示用户故事和优先级。`n过程侧：展示计划会、站会、评审会、回顾会如何推动问题闭环。`n成果侧：展示本轮可演示功能和对下一轮的支撑价值。 |

# 答辩 PPT 可直接引用的总结

• 迭代一完成基础点餐链路，证明系统具备最小可用能力。

• 迭代二完成订单交易闭环，体现核心业务价值。

• 迭代三完善后台管理与体验优化，保障系统具备完整交付形态。

• 敏捷会议机制帮助团队持续发现问题、调整范围、验证成果，是项目按期可演示的重要保障。