校园外卖点餐系统

敏捷开发团队章程

Agile Team Charter

| 项目名称 | 校园外卖点餐系统 |
| --- | --- |
| 开发团队 | 还没饱 |
| 团队规模 | 6 人 |
| 成立时间 | 2026 年 4 月 28 日 |
| 文档版本 | V1.1.0（修订版） |

本章程用于明确团队目标、角色职责、协作机制与迭代交付规范。

全体成员共同遵守，并在项目实践中持续改进。

目录

一、 章程总则	4

1.1 制定目的	4

1.2 适用范围	4

1.3 核心目标	4

二、 团队基础信息	4

2.1 团队成员与主要分工	4

三、 核心角色与职责	4

3.1 产品负责人（Product Owner, PO）	5

3.2 敏捷教练（Scrum Master, SM）	5

3.3 开发团队（Development Team, DT）	5

四、 团队价值观与行为准则	6

4.1 核心价值观	6

4.2 行为准则	6

五、 协作与沟通机制	6

5.1 会议规范	6

5.2 沟通工具与渠道	7

5.3 分支管理规范	7

六、 技术栈与开发工具	7

6.1 后端技术栈	7

6.2 前端技术栈（管理后台）	8

6.3 移动端技术栈（UniApp）	8

6.4 开发工具	8

七、 迭代管理规范	8

7.1 迭代周期与规划	8

7.2 开发与交付规范	8

八、 风险与问题处理机制	9

8.1 主要风险与应对方案	9

8.2 问题上报与闭环流程	9

九、 团队成长与持续改进机制	9

9.1 能力提升机制	9

9.2 持续改进机制	10

十、 附则	10

签字确认	10

附录：成员技能清单	10

- 章程总则

1.1 制定目的

为明确校园外卖点餐系统敏捷开发团队的共同目标、角色职责、协作规则与交付机制，强化团队自组织能力，提升迭代效率与成果质量，特制定本章程。章程既是团队开展项目协作的基本准则，也是后续复盘、改进与验收的重要依据。

1.2 适用范围

本章程适用于“校园外卖点餐系统”项目的全体成员，覆盖项目启动、需求梳理、迭代开发、测试联调、成果评审、项目收尾与复盘改进等全过程。

1.3 核心目标

| 目标 | 说明 |
| --- | --- |
| 用户价值优先 | 围绕校园用户、商家、骑手与管理端的真实使用场景开展开发，采用“小步快跑、快速交付”的迭代方式，持续验证需求价值。 |
| 高效协作 | 建立清晰的信息同步、任务拆分、接口联调与问题反馈机制，减少沟通成本，提升团队整体开发效率。 |
| 持续改进 | 通过每日站会、迭代评审与迭代回顾持续发现问题、沉淀经验，培养团队成员的敏捷思维与自组织能力。 |
| 顺利交付 | 按计划完成移动端小程序、管理后台与后端服务的主要功能，确保系统可运行、可演示、可维护。 |

- 团队基础信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 校园外卖点餐系统 |
| 开发团队名称 | 还没饱 |
| 成立时间 | 2026 年 4 月 28 日 |
| 团队规模 | 6 人 |

2.1 团队成员与主要分工

| 序号 | 姓名 | 学号/工号 | 主要职责方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷泽宇 | 3125358111 | 产品负责人（PO） |
| 2 | 张雄凡 | 3125358138 | 敏捷教练（SM） |
| 3 | 徐常斌 | 3125358095 | 后端开发（Java） |
| 4 | 黄沁 | 3125358088 | 后端开发（Java） |
| 5 | 杨新杰 | 3125358139 | 前端开发（Vue 管理后台） |
| 6 | 王欣 | 3125358097 | 前端开发（UniApp 移动端） |

- 核心角色与职责

团队采用敏捷 Scrum 框架进行组织与协作。各角色在职责上有所侧重，但团队整体实行自组织管理，强调分工协作、信息透明、责任共担。

3.1 产品负责人（Product Owner, PO）

产品负责人由雷泽宇担任，主要负责需求价值判断、待办列表管理、迭代目标确认与成果验收。

| 职责维度 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 需求管理 | 主导需求分析，梳理“用户下单流程”“商家入驻审核”“骑手申请管理”等用户故事，构建用户故事地图与产品待办列表（Product Backlog），明确“核心点餐流程优先”的需求优先级。 |
| 目标对齐 | 向团队解释项目核心价值、需求背景与验收标准，确保开发方向与用户需求一致。 |
| 决策担当 | 确认 Sprint Backlog 的优先级，参与迭代成果验收，并对需求范围、优先级与取舍进行决策。 |
| 沟通桥梁 | 对接用户或导师，收集并同步“菜品搜索优化”“订单状态提醒”等需求变更与反馈，保证信息传递准确。 |

3.2 敏捷教练（Scrum Master, SM）

敏捷教练由张雄凡担任，主要负责维护 Scrum 流程、促进团队协作、清除开发障碍并推动持续改进。

| 职责维度 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 流程保障 | 引导团队规范执行迭代规划、每日站会、迭代评审、迭代回顾等核心会议，保证迭代节奏稳定。 |
| 障碍清除 | 主动收集并跟进开发障碍，如 Spring Boot 配置问题、UniApp 兼容性问题、接口联调问题等，必要时协调项目指导或查阅技术资料协助解决。 |
| 团队赋能 | 鼓励成员主动承担任务、暴露问题、互相支持，促进团队形成自组织协作能力。 |
| 文档统筹 | 督促团队按时沉淀燃尽图、站会记录、迭代总结、测试记录等材料，保证项目过程可追溯。 |

核心会议安排

| 会议类型 | 召开时间 | 时长 | 参与人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代规划会议 | 每轮迭代第 1 天上午 | 1–2 小时 | 全体成员 |
| 每日站会 | 迭代期间每日固定时间 | 15 分钟 | 全体成员 |
| 迭代评审会议 | 每轮迭代最后 1 天 | 1 小时 | 全体成员、PO |
| 迭代回顾会议 | 评审结束后 | 30 分钟 | 全体成员 |

3.3 开发团队（Development Team, DT）

开发团队为跨职能自组织团队，成员共同承担开发、测试、联调与文档任务。团队内部不设置层级关系，各成员围绕 Sprint 目标协同推进。

3.3.1 后端开发 — 徐常斌、黄沁

| 职责维度 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 任务执行 | 负责 Spring Boot 后端服务架构搭建、数据库设计，以及用户、商家、商品、订单、购物车、评价等业务接口开发。 |
| 接口规范 | 统一接口返回格式（Result 封装），采用 RESTful 风格，接口命名遵循“/{模块}/{操作}”规范。 |
| 数据库管理 | 负责 MySQL 表结构设计、MyBatis Mapper 编写与必要的 SQL 优化。 |
| 联调支持 | 配合前端完成接口联调，维护接口文档，协助定位接口调用与数据异常问题。 |
| 质量把控 | 完成代码自测与 Postman 接口测试，力争常规接口响应时间不超过 500ms。 |

3.3.2 前端开发（Vue 管理后台）— 杨新杰

| 职责维度 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 任务执行 | 负责 Vue 2 + Element UI 管理后台页面开发，包括登录页、首页看板，以及用户、商家、商品、订单、骑手申请审核等 CRUD 页面。 |
| 路由与状态 | 负责 Vue Router 路由配置、路由守卫、权限控制与 localStorage 用户状态管理。 |
| UI 规范 | 统一使用 Element UI 组件，保持管理后台页面风格、交互方式与表单规范一致。 |
| 联调支持 | 对接后端 RESTful 接口，封装 Axios 请求，统一处理后端返回格式与异常提示。 |

3.3.3 前端开发（UniApp 移动端）— 王欣

| 职责维度 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 任务执行 | 负责 UniApp 移动端（微信小程序）页面开发，包括首页、商家详情、购物车、订单流程、个人中心、消息聊天等。 |
| 多端适配 | 确保页面在微信小程序端正常运行，合理使用 uni-ui 组件库并进行必要的兼容性检查。 |
| 交互设计 | 负责下单流程、支付确认、地址选择等核心交互设计，提升移动端用户体验。 |
| 联调支持 | 与后端对接接口，封装请求工具，处理图片上传、文件下载等特殊场景。 |

3.3.4 开发团队共同职责

根据 Sprint Backlog 自组织拆分任务，明确责任人、完成时间与验收标准。

严格遵守代码规范与接口规范，保证交付成果符合需求并尽量减少缺陷。

在每日站会中同步已完成工作、当日计划与当前障碍，及时请求或提供支持。

积极参与迭代评审与回顾，提出可落地的流程优化建议，推动团队持续改进。

- 团队价值观与行为准则

4.1 核心价值观

| 价值观 | 说明 |
| --- | --- |
| 用户导向 | 始终以用户需求与使用体验为中心，避免无明确价值的开发工作。 |
| 透明开放 | 及时同步进度、风险、障碍与需求变化，不隐瞒、不推诿。 |
| 协作共赢 | 主动分享经验与资源，优先保障团队目标，而非单个成员的局部完成。 |
| 持续改进 | 通过迭代回顾正视问题、总结经验、优化流程，逐步提升团队能力。 |

4.2 行为准则

| 准则 | 说明 |
| --- | --- |
| 准时参与 | 所有团队会议需准时参加；若无法参与，应提前向 SM 及团队说明原因并同步必要信息。 |
| 主动担当 | 认领任务后主动推进，遇到困难及时反馈，避免拖延、敷衍或临近截止才暴露问题。 |
| 尊重沟通 | 清晰表达观点，耐心倾听他人意见，理性讨论分歧，避免情绪化争执。 |
| 保密规范 | 妥善保管项目文档与代码，不向团队外无关人员泄露实验内容或敏感信息。 |
| 成果负责 | 对个人参与开发的功能质量负责，主动配合测试、联调与缺陷修复。 |

- 协作与沟通机制

5.1 会议规范

| 会议类型 | 召开时间 | 时长 | 核心内容 | 参与人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迭代规划会议 | 每轮迭代第 1 天 | 1–2 小时 | PO 讲解需求优先级；团队估算工作量；确定 Sprint 目标与 Sprint Backlog。 | 全体成员 |
| 每日站会 | 迭代期间每日固定时间 | 15 分钟 | 同步昨日完成、今日计划与当前障碍；聚焦进度与阻塞，不展开长时间技术讨论。 | 全体成员 |
| 迭代评审会议 | 迭代结束后 1 个工作日内 | 1 小时 | 团队演示迭代成果；PO 收集反馈并确认验收结果。 | 全体成员、PO |
| 迭代回顾会议 | 评审结束后 | 30 分钟 | 总结本轮优点与不足，形成 3–5 条可落地改进措施。 | 全体成员 |
| 临时会议 | 遇紧急问题时 | ≤30 分钟 | 只聚焦问题澄清与解决方案，避免无关讨论。 | 相关成员 |

5.2 沟通工具与渠道

| 场景 | 建议渠道 | 使用规范 |
| --- | --- | --- |
| 日常沟通 | 团队即时沟通群 | 用于每日进度同步、问题咨询与临时事项通知；重要结论需沉淀到文档或任务看板。 |
| 任务管理 | Product Backlog / Sprint Backlog | PO 维护需求优先级，团队维护任务状态；每个任务应包含负责人、截止时间与验收标准。 |
| 代码协作 | Git 代码仓库 | 所有开发通过分支与 Pull Request 完成，禁止直接在 main 分支提交未验证代码。 |
| 接口联调 | Postman / Apifox / 接口文档 | 接口变更需及时更新文档，并在联调群中同步影响范围。 |
| 资料归档 | 共享文档空间 | 统一归档会议记录、测试报告、迭代总结、演示材料与用户说明文档。 |

5.3 分支管理规范

main —— 生产分支，仅存放可发布的稳定代码 ↓ dev —— 开发分支，日常开发合并目标 ↓ feature/xxx —— 功能分支，从 dev 切出，开发完成后合并回 dev ↓ hotfix/xxx —— 紧急修复分支，从 main 切出，修复后合并回 main 和 dev

每个功能模块开发前，从 dev 切出 feature/模块名-开发者 分支。

功能完成后提交 Pull Request，经至少 1 名成员 Code Review 后合并至 dev。

每轮迭代结束时，将 dev 合并到 main，并打上版本标签。

紧急修复从 main 切出 hotfix 分支，修复完成后同步合并至 main 与 dev。

- 技术栈与开发工具

6.1 后端技术栈

| 技术 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Spring Boot | 2.7.5 | Web 应用主框架 |
| MyBatis | 2.2.1 | SQL 映射框架 |
| MyBatis-Plus | 3.4.2 | 增强 CRUD，减少样板代码 |
| PageHelper | 1.4.6 | 分页插件 |
| MySQL | 8.0 | 关系型数据库 |
| JWT (java-jwt) | 4.3.0 | 用户认证与 Token 生成 |
| Hutool | 5.8.16 | Java 工具类库 |
| FastJSON | 1.2.83 | JSON 序列化 |
| Spring WebSocket | 2.7.5 | 即时消息通信 |
| Maven | — | 项目构建与依赖管理 |
| JDK | 1.8 | Java 运行时环境 |

6.2 前端技术栈（管理后台）

| 技术 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Vue | 3 | 前端框架 |
| Vue Router | 3.5.1 | 路由管理 |
| Element UI | 2.15.14 | UI 组件库 |
| Axios | 1.5.1 | HTTP 请求库 |
| Vue CLI | 5.0 | 项目脚手架 |
| Node.js | 14+ | 运行环境 |

6.3 移动端技术栈（UniApp）

| 技术 | 用途 |
| --- | --- |
| UniApp | 跨端应用框架，编译为微信小程序 |
| uni-ui | DCloud 官方组件库 |
| Vue 3 | 底层框架 |
| SCSS | 样式预处理 |
| 微信开发者工具 | 小程序预览与调试 |
| HBuilderX | UniApp 项目开发 IDE |

6.4 开发工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| IntelliJ IDEA | Java / Spring Boot 开发 |
| VS Code | Vue / UniApp 前端开发 |
| Navicat / DataGrip | MySQL 数据库可视化与管理 |
| Postman / Apifox | API 接口测试与接口文档维护 |
| Git | 版本控制与分支协作 |

- 迭代管理规范

7.1 迭代周期与规划

| 迭代 | 时间周期 | 核心目标 | 主要交付内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一轮（MVP Core） | 2026.4.28 – 2026.5.11（2 周） | 完成最小可行点餐闭环 | 用户注册登录、商家展示、商品浏览、购物车、下单流程、订单管理 |
| 第二轮（功能完善） | 2026.5.12 – 2026.5.25（2 周） | 完善周边功能与数据管理 | 评价系统、收藏系统、收货地址、公告广告、骑手申请、商家入驻 |
| 第三轮（高级与优化） | 2026.5.26 – 2026.6.8（2 周） | 即时通讯与系统优化 | 消息聊天、管理后台完善、性能优化、Bug 修复、文档整理、演示准备 |

任务估算采用故事点或小时数进行。经团队讨论确定，本项目以故事点作为主要工作量估算单位，并在迭代规划会议中统一估算口径。

7.2 开发与交付规范

7.2.1 代码规范

| 项目 | 规范 |
| --- | --- |
| Java 命名 | 类名采用大驼峰（如 UserService），方法名和变量名采用小驼峰（如 selectById），常量采用全大写下划线（如 MAX_SIZE）。 |
| 接口命名 | 采用 RESTful 风格，路径格式为 /{模块}/{操作}，如 /user/selectPage、/orders/addOrder。 |
| 数据库 | 表名和字段名采用小写下划线命名，如 rider_apply、create_time；统一使用 InnoDB 引擎。 |
| Vue 组件 | 组件名采用大驼峰，如 BusinessPerson.vue；方法名采用小驼峰。 |
| UniApp | 页面路径采用小写，如 pages/orders/orders.vue；样式类名使用 BEM 或短横线命名。 |
| Git 提交 | 提交格式为 type(scope): description，如 feat(user): 新增用户分页查询。 |

7.2.2 交付物要求

可运行程序包：后端 JAR、前端构建包、UniApp 编译包。

轻量测试报告：接口测试用例、页面功能测试清单、缺陷修复记录。

简易用户操作说明：管理后台操作手册、小程序使用说明。

迭代总结文档：完成内容、遗留问题、风险记录与下轮计划。

7.2.3 变更管理

1.  迭代期间出现新增或变更需求时，由 PO 先评估价值与优先级。

2.  开发团队评估影响范围、工作量与对当前 Sprint 目标的影响。

3.  若变更对当前迭代影响较小，可纳入当前 Sprint；否则优先放回 Product Backlog，待后续 Sprint 规划处理。

4.  避免频繁变更打断当前迭代节奏，确保团队能够稳定交付。

- 风险与问题处理机制

8.1 主要风险与应对方案

| 风险类型 | 具体风险 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| 技术风险 | Spring Boot + MyBatis-Plus 配置冲突 | 提前 3 天搭建基础框架，验证技术栈兼容性并沉淀配置模板。 |
| 技术风险 | UniApp 微信小程序兼容性问题 | 开发中持续使用微信开发者工具预览，每周至少进行 1 次真机测试。 |
| 进度风险 | 前后端接口联调时间不足 | 每轮迭代第 2 周开始每日联调，接口先行并使用 Mock 数据降低等待成本。 |
| 协作风险 | 6 人团队沟通成本较高 | 严格执行每日站会，及时同步阻塞问题与接口变更。 |
| 质量风险 | 代码质量参差不齐 | 关键模块强制 Code Review，重要功能由至少 2 人复核。 |

8.2 问题上报与闭环流程

1.  成员遇到无法独立解决的问题，应在当日站会或即时沟通渠道中及时上报。

2.  SM 负责记录问题、协调资源、跟进处理进度。

3.  团队建立“风险与问题跟踪表”，记录问题描述、责任人、处理进度与最终结果。

4.  所有关键问题需形成闭环，避免同类问题在后续迭代中重复出现。

- 团队成长与持续改进机制

9.1 能力提升机制

| 活动 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 知识分享 | 每周三下午或迭代间隙 | 技术分享 15–20 分钟，如 Spring Boot 全局异常处理、UniApp 性能优化、Vue 组件通信模式等。 |
| 代码评审 | 持续进行 | 关键模块和复杂业务强制 Code Review，在保障质量的同时促进成员互相学习。 |
| 文档沉淀 | 持续进行 | 每完成一个功能模块，及时更新接口文档、技术笔记和常见问题记录。 |

9.2 持续改进机制

| 机制 | 说明 |
| --- | --- |
| 改进落地 | 迭代回顾会议提出的改进措施需明确责任人与完成时间，并纳入下一轮 Sprint Backlog。 |
| 章程修订 | 每轮迭代结束后，团队可根据实际运作情况共同讨论修订本章程，确保章程贴合团队需求。 |
| 角色轮换 | 若实验周期允许，可在后续迭代中尝试 PO 与 SM 等角色轮换，培养成员综合项目能力。 |

- 附则

1.  本章程自团队全体成员签字确认之日起生效。

2.  本章程未尽事宜，由团队全体成员共同协商决定。

3.  本章程最终解释权归“还没饱”敏捷开发团队所有。

签字确认

| 姓名 | 角色 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雷泽宇 | 产品负责人（PO） |  |  |
| 张雄凡 | 敏捷教练（SM） |  |  |
| 徐常斌 | 后端开发 |  |  |
| 黄沁 | 后端开发 |  |  |
| 杨新杰 | 前端开发（管理后台） |  |  |
| 王欣 | 前端开发（移动端） |  |  |

附录：成员技能清单

| 成员 | 研究方向 | 技能基础 |
| --- | --- | --- |
| 雷泽宇 | 自动驾驶感知算法 | Python、后端开发、MySQL 使用 |
| 徐常斌 | 视频理解 | Java 后端、Vue 前端、MySQL 使用 |
| 杨新杰 | 图像处理 | Python 后端（Flask、Django）、UniApp 前端、Redis、MySQL 使用 |
| 张雄凡 | NLP 方向 | Python 编程、常用文字处理库（如 jieba 等） |
| 王欣 | LLM 安全 | Python 编程、AIGC |
| 黄沁 | 模式识别 | Java 后端、Angular 框架 |